Plan Maestro de Pruebas

P-QA-09

Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio Técnico — RocketService

Código: P-QA-09 · Versión: 1.0 · Fecha: 06/08/2026

Nota: los campos de nombre de empresa/entidad, personal asignado y fechas de calendario se dejaron genéricos o en blanco; ajústalos si este plan corresponde a un contexto institucional específico (por ejemplo, un programa formativo).

# 1. Información del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa / Entidad | RocketService |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio Técnico (SIGAT / RocketService) |
| Ciclo de pruebas | Ciclo de pruebas QA, transversal a los 9 sprints de desarrollo ya planeados (ver Épicas e Historias de Usuario v1.0) |
| Fecha de diligenciamiento | 06/08/2026 |
| Cliente / Product Owner | (a asignar) |
| Líder de Proyecto | (a asignar) |
| Líder de QA | (a asignar) |

# 2. Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Dependencia | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Product Owner | RocketService |  |  |
|  | Líder de QA | RocketService |  |  |
|  | Líder de Desarrollo | RocketService |  |  |

# 3. Resumen ejecutivo

El presente Plan Maestro de Pruebas establece el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma para la verificación del sistema RocketService, siguiendo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y las buenas prácticas del ISTQB, en línea con el Plan de Calidad ya elaborado para este proyecto.

El sistema está documentado en 8 módulos (Usuarios, Repuestos, Historial, Motocicletas, Distribuidores, Entrada de Repuestos, Roles y Técnicos), con 39 Requisitos Funcionales, 8 Requisitos No Funcionales, 39 Casos de Uso Extendidos y 39 Historias de Usuario, distribuidas en 9 sprints estimados. Este plan cubre pruebas funcionales manuales sobre la interfaz web (React) y pruebas sobre la API REST (Node/Express, documentada parcialmente con Swagger), documentando los resultados a través de casos de prueba, una matriz de trazabilidad y un dashboard de calidad.

A diferencia de un proyecto que inicia desde cero, RocketService ya cuenta con una base de código funcional; por lo tanto, este plan cubre tanto la verificación de las funcionalidades ya implementadas como de las que están documentadas pero aún pendientes de desarrollo (marcadas explícitamente en la sección 4.4).

# 4. Alcance de las pruebas

## 4.1 Elementos a probar

| Módulo | Componentes / Funcionalidades |
| --- | --- |
| Usuarios (RF-M1) | Registro público y por personal interno, inicio y cierre de sesión, edición de perfil, consulta y eliminación de usuarios, carga masiva, asignación de roles (Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador, Súper Administrador). |
| Repuestos (RF-M2) | CRUD de repuestos del catálogo. |
| Historial (RF-M3) | Registro, consulta, modificación y eliminación de registros de historial (antes "órdenes de servicio"), asignación de técnico, generación de documentación. |
| Motocicletas (RF-M4) | CRUD de motocicletas asociadas a un cliente. |
| Distribuidores (RF-M5) | CRUD de distribuidores y gestión de repuestos por distribuidor. |
| Entrada de Repuestos (RF-M6) | CRUD de entradas de inventario y su efecto en el stock. |
| Roles (RF-M7) | CRUD de roles del sistema (exclusivo de Súper Administrador). |
| Técnicos (RF-M8) | Consulta, edición y eliminación de la ficha operativa de técnicos. |

## 4.2 Nuevas funcionalidades a probar

• Incorporación de los roles Súper Administrador y Recepcionista, y sus restricciones de creación de usuarios (RN-027 a RN-030).

• RF-M1.9 — Registro de usuario por personal interno, incluida la creación automática de la ficha de técnico al asignar el rol Técnico.

• RF-M3.6 — Generación de documentación de un registro de historial finalizado.

• Restricción de edición del Recepcionista sobre el historial (solo datos administrativos, no diagnóstico técnico).

• Matriz de permisos por rol revisada en todos los módulos (rutas *.js) a partir del análisis del código y del SQL real.

## 4.3 Pruebas de regresión

• Inicio y cierre de sesión para los cinco roles.

• CRUD ya estable de Repuestos, Motocicletas y Distribuidores.

• Navegación general del panel según el rol autenticado (Dashboard.js).

• Disparadores de base de datos ya existentes: creación automática de ficha de técnico y actualización de stock al registrar una entrada de repuestos.

## 4.4 Funcionalidades a NO probar en este ciclo

| Funcionalidad | Razón | Riesgo asumido |
| --- | --- | --- |
| RF-M1.3 Recuperar contraseña | No implementada en backend ni frontend. | No se puede probar lo que no existe; queda pendiente para un sprint posterior. |
| RNF-003 Bloqueo por intentos fallidos | No implementado (sin conteo de intentos en auhtController.login). | El sistema queda expuesto a fuerza bruta hasta que se implemente. |
| RNF-006 Doble factor de autenticación | No implementado en authMiddleware.js. | Rutas administrativas críticas quedan protegidas solo por contraseña. |
| RNF-004 Cierre de sesión por inactividad | No implementado en el frontend. | Sesiones abiertas sin vigilancia no se cierran automáticamente. |
| RF-M3.6 Generación de documentación de historial | No implementada (no hay librería ni ruta de generación de PDF/documento). | Se prueba solo el criterio de aceptación de bloqueo (registro no finalizado) una vez exista una versión mínima. |

# 5. Criterios de aceptación, suspensión y reanudación

## 5.1 Criterios de entrada (para iniciar las pruebas)

☐ El código fuente de las funcionalidades a probar está desplegado en el entorno de pruebas.

☐ La base de datos de pruebas contiene datos representativos y conocidos para cada uno de los cinco roles (Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador, Súper Administrador).

☐ El equipo de desarrollo ha completado las pruebas unitarias y de integración básicas.

☐ Los casos de prueba (CP-xxx) han sido diseñados y aprobados por el Líder de QA, con base en los criterios de aceptación de cada RF.

☐ La documentación de la API (Swagger, generada con swagger-autogen en /doc) está disponible y actualizada.

## 5.2 Criterios de salida (para dar por finalizadas las pruebas)

☐ Se ha ejecutado el 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA.

☐ Se ha ejecutado al menos el 80% de los casos de prueba de prioridad MEDIA.

☐ No existen defectos de severidad CRÍTICA abiertos (ver clasificación en el Plan de Calidad, sección 6.1).

☐ Menos del 10% de los casos de prueba ejecutados han fallado.

☐ El Dashboard de Calidad ha sido elaborado y presentado.

☐ Se ha generado el Informe Ejecutivo del ciclo de pruebas.

## 5.3 Criterios de suspensión

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto bloqueante | Se encuentra un defecto que impide ejecutar un conjunto significativo de casos de prueba (por ejemplo, si el inicio de sesión deja de funcionar para algún rol). |
| Entorno inestable | El entorno de pruebas sufre caídas frecuentes o fallos que impiden la ejecución normal. |
| Falta de datos | No se dispone de los datos de prueba necesarios (por ejemplo, usuarios de algún rol, motos o repuestos de prueba) para continuar. |

## 5.4 Criterios de reanudación

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto resuelto | El defecto bloqueante ha sido corregido y desplegado en el entorno de pruebas. |
| Entorno estabilizado | El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado. |
| Datos disponibles | Los datos de prueba necesarios han sido preparados y cargados. |

# 6. Entregables

| Código | Artefacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| QA-A08 | Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09) | Este documento. |
| QA-A09 | Casos de Prueba (P-QA-10) | Conjunto de casos de prueba en formato Excel, numerados según la serie CP-xxx ya referenciada en los documentos de RF y CU. |
| QA-A10 | Matriz de Trazabilidad (P-QA-11) | Relación entre RF, RNF, CU, HU y casos de prueba; se apoya en el Checklist de trazabilidad ya elaborado (hojas RF, RNF, CUE, HU). |
| QA-A11 | Evidencias de ejecución | Capturas de pantalla, videos, logs por cada caso de prueba ejecutado. |
| QA-A12 | Registro de Defectos (P-QA-12) | Reporte de defectos, siguiendo la clasificación de severidad definida en el Plan de Calidad (sección 6). |
| QA-A13 | Dashboard de Calidad | Tablero con indicadores del ciclo (cobertura, tasa de aprobación, defectos por severidad). |
| QA-A14 | Informe Ejecutivo (P-QA-15) | Resumen de resultados, riesgos residuales y recomendaciones para el Product Owner. |

# 7. Recursos

## 7.1 Requerimientos de entorno — Hardware

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor de pruebas | Máquina virtual o contenedor con el backend (Node/Express, puerto 3100) y la base de datos MySQL desplegados. |
| Equipos de testers | Computadores con capacidad para ejecutar navegadores, Postman y las herramientas de prueba. |
| Red | Conectividad a internet y acceso a la red donde esté desplegado el servidor de pruebas. |

## 7.2 Requerimientos de entorno — Software

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Windows, Linux o macOS (indiferente para pruebas web). |
| Navegadores | Google Chrome y Mozilla Firefox (últimas versiones). |
| Base de datos | MySQL (confirmado en el dump SQL del proyecto — sigat.sql). |
| Entorno de ejecución | Node.js / Express (backend) y React (frontend), según el código fuente ya revisado. |

## 7.3 Herramientas de prueba

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Postman / Bruno | Pruebas de la API REST, apoyadas en la documentación Swagger ya generada (swagger.js / /doc). |
| Visual Studio Code | Edición de código y revisión de logs. |
| Git / GitHub | Control de versiones de los artefactos de prueba. |
| Microsoft Excel | Casos de prueba, matriz de trazabilidad y dashboard (mismo formato ya usado en el Checklist). |
| Draw.io / Mermaid | Diagramas de flujo o de arquitectura, si se requieren (opcional). |

## 7.4 Personal

| Rol | Responsabilidad | Miembro asignado |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Coordinar el equipo de pruebas, revisar artefactos, reportar al Product Owner. | (a asignar) |
| Analista QA 1 | Diseño de casos de prueba y pruebas funcionales (interfaz web). | (a asignar) |
| Analista QA 2 | Diseño de casos de prueba y pruebas de API (backend/roles/permisos). | (a asignar) |
| Analista QA 3 | Matriz de trazabilidad y Dashboard de Calidad. | (a asignar) |

## 7.5 Entrenamiento

No se requiere entrenamiento extenso, dado que el proyecto ya cuenta con documentación detallada (RF, RNF, CU, HU y Plan de Calidad). Se recomienda una sesión breve de repaso sobre la matriz de roles y permisos (Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador, Súper Administrador), ya que ha cambiado varias veces durante la documentación, y sobre el uso de Postman con la colección Swagger del proyecto.

# 8. Planificación y organización

## 8.1 Procedimientos para las pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente flujo, basado en el estándar IEEE 829 y las buenas prácticas del ISTQB:

• Planificación: definir el alcance y la estrategia (este Plan Maestro y el Plan de Calidad).

• Diseño: crear los casos de prueba (CP-xxx) y la matriz de trazabilidad, a partir de los criterios de aceptación ya documentados en cada RF y CU.

• Ejecución: realizar las pruebas funcionales, de API y de seguridad/roles, documentando resultados y defectos.

• Evaluación: analizar los resultados, construir el Dashboard de Calidad y preparar el Informe Ejecutivo.

## 8.2 Matriz de responsabilidades (RACI)

| Actividad | Líder QA | Analista QA 1 | Analista QA 2 | Analista QA 3 | Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | C | C | I |
| Casos de Prueba | R | R | R | C | I |
| Matriz de Trazabilidad | R | C | C | R | I |
| Pruebas Funcionales (web) | R | R | C | C | I |
| Pruebas de API / permisos por rol | R | C | R | C | I |
| Registro de Defectos | R | R | R | C | I |
| Dashboard de Calidad | R | C | C | R | I |
| Informe Ejecutivo | R | C | C | C | A |

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

## 8.3 Cronograma del ciclo de pruebas

Este cronograma se expresa en semanas relativas al inicio del ciclo de pruebas, alineado con los 9 sprints ya estimados en el documento de Épicas e Historias de Usuario; las fechas de calendario exactas quedan a definir por el equipo.

| Fase / Actividad | Semana de inicio | Semana de fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Planeación de pruebas (este documento) | Semana 1 | Semana 1 | Líder de QA |
| Diseño de Casos de Prueba (CP-xxx) | Semana 1 | Semana 2 | Analista QA 1 y 2 |
| Matriz de Trazabilidad | Semana 2 | Semana 2 | Analista QA 3 |
| Ejecución de pruebas funcionales (por sprint, en paralelo a Sprints 1–9) | Semana 2 | Semana 10 | Analista QA 1 |
| Ejecución de pruebas de API y de permisos por rol | Semana 2 | Semana 10 | Analista QA 2 |
| Registro de Defectos | Semana 2 | Semana 10 | Analistas QA |
| Dashboard de Calidad | Semana 9 | Semana 10 | Analista QA 3 |
| Auditoría cruzada | Semana 10 | Semana 10 | Todo el equipo |
| Cierre / Informe Ejecutivo | Semana 10 | Semana 11 | Todo el equipo |

## 8.4 Premisas

• El entorno de pruebas estará disponible y estable durante todo el ciclo.

• El equipo de desarrollo corregirá los defectos críticos reportados en un plazo máximo de 24 horas (ver Plan de Calidad, sección 6.1).

• Se dispondrá de datos de prueba suficientes para los cinco roles (usuarios, motos, repuestos, distribuidores, historial).

# 9. Gestión de riesgos

Incluye tanto riesgos de proceso propios de todo ciclo de pruebas, como los riesgos de calidad reales ya detectados en RocketService durante la documentación (ver también Plan de Calidad, sección 10).

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno de pruebas inestable. | 3 | 5 | 15 | Coordinar con el líder de desarrollo para garantizar la estabilidad del entorno desde el día 1. |
| Defectos críticos que bloquean las pruebas. | 4 | 5 | 20 | Priorizar los casos de prueba que detecten estos defectos temprano; canal directo con desarrollo. |
| Falta de tiempo para ejecutar todos los casos de prueba. | 4 | 4 | 16 | Priorizar los casos por riesgo y criticidad; ajustar el alcance si es necesario. |
| Controles de rol inconsistentes entre listar y consultar detalle en un mismo módulo. | 4 | 4 | 16 | Diseñar casos de prueba específicos de permisos por rol para cada endpoint antes de dar por válido un módulo. |
| Ausencia de segundo factor de autenticación y de bloqueo por intentos fallidos. | 3 | 5 | 15 | Documentar como riesgo aceptado mientras no se implemente; priorizar su desarrollo antes de producción. |
| Eliminación de roles sin validar si están en uso o si son roles base. | 3 | 5 | 15 | Probar explícitamente que no se pueda eliminar un rol base o en uso antes de aprobar el módulo Roles. |
| Falta de datos de prueba representativos por cada uno de los cinco roles. | 3 | 4 | 12 | Preparar y cargar con anticipación un set de datos de prueba para cada rol. |
| Campos de cantidad tipados como VARCHAR y triggers de stock incompletos. | 2 | 3 | 6 | Incluir casos de prueba de borde (cantidad no numérica, edición/eliminación de entradas) para confirmar el comportamiento real. |

# 10. Glosario

• API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.

• Bug / Defecto: fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.

• CA: Criterio de Aceptación.

• CP: Caso de Prueba.

• CU: Caso de Uso Extendido.

• Dashboard: panel de control visual que muestra indicadores clave.

• EP: Épica, agrupador de RF relacionados de un mismo módulo.

• HU: Historia de Usuario, requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.

• JWT: JSON Web Token. Estándar usado en RocketService para la autenticación.

• Plan Maestro de Pruebas: documento estratégico que guía todas las actividades de prueba de un proyecto.

• RF / RNF: Requisito Funcional / Requisito No Funcional.

• REST: Representational State Transfer, estilo arquitectónico de la API de RocketService.

• RN: Regla de Negocio.

• SP: Story Points, estimación de esfuerzo de una HU.

• UAT: User Acceptance Testing, pruebas de aceptación por el usuario final.