Plan de Calidad

Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio Técnico — RocketService

Versión 1.0 — 06/08/2026 — Basado en la estructura estándar IEEE 730 (Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software)

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/08/2026 | Equipo RocketService | Versión inicial del Plan de Calidad, elaborada a partir de los documentos de RF, RNF, Casos de Uso, HU y el checklist ya existentes. |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este Plan de Calidad define las actividades, responsabilidades, estándares, métricas y procesos que el equipo de RocketService aplicará para asegurar que el software cumpla los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) definidos, antes y durante su puesta en producción. Establece cómo se planifican, ejecutan y controlan las pruebas, cómo se gestionan los defectos, y cómo se hace seguimiento a los riesgos de calidad ya identificados en el sistema.

## 1.2 Alcance

Este plan cubre la totalidad del sistema RocketService, organizado en 8 módulos (Usuarios, Repuestos, Historial, Motocicletas, Distribuidores, Entrada de Repuestos, Roles y Técnicos), documentados en:

• 39 Requisitos Funcionales (RF-M1.1 a RF-M8.3) agrupados en 8 épicas (RF-M1 a RF-M8).

• 8 Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-008).

• 39 Casos de Uso Extendidos (CU-M1.1 a CU-M8.3).

• 39 Historias de Usuario (HU-M1.1 a HU-M8.3), distribuidas en 9 sprints estimados.

Aplica a los cinco roles del sistema: Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador y Súper Administrador, y a los cinco frentes de trabajo: backend (Node/Express), frontend (React), base de datos (MySQL), integraciones y despliegue.

## 1.3 Definiciones y acrónimos

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| RF | Requisito Funcional |
| RNF | Requisito No Funcional |
| RN | Regla de Negocio |
| EP | Épica (agrupador de RF relacionados de un mismo módulo) |
| HU | Historia de Usuario |
| CU | Caso de Uso Extendido |
| CP | Caso de Prueba |
| CA | Criterio de Aceptación |
| SP | Story Points (estimación de esfuerzo de una HU) |
| UAT | User Acceptance Testing (pruebas de aceptación de usuario) |
| QA | Quality Assurance (aseguramiento de calidad) |
| SCM | Software Configuration Management (gestión de configuración de software) |

## 1.4 Referencias

• Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales — RocketService (v3.1).

• Documento de Casos de Uso Extendidos — RocketService (v1.0, actualizado).

• Documento de Épicas e Historias de Usuario (SCRUM) — RocketService (v1.0, actualizado).

• Checklist de trazabilidad de documentación (RF, RNF, CUE, HU) — RocketService.

• Diccionario de datos y Base de Datos (formas normales) — RocketService.

• Dump SQL de la base de datos (sigat.sql) — RocketService.

• ISO/IEC 25010:2011 — Calidad de producto de software.

• ISO/IEC 27001:2022 — Gestión de seguridad de la información.

• NIST SP 800-63B — Digital Identity Guidelines (autenticación).

• IEEE 730-2014 — Standard for Software Quality Assurance Processes (estructura base de este documento).

• IEEE 830 — Especificación de Requisitos de Software (estructura base del documento de RF).

# 2. Objetivos de calidad

Los objetivos de calidad de RocketService se derivan directamente de los 8 Requisitos No Funcionales ya documentados. Cada uno debe ser medible y verificable antes de considerar una entrega lista para producción.

| RNF | Atributo de calidad | Meta medible |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Usabilidad | 100% de las pantallas usan la paleta de colores institucional (pendiente de definir formalmente). |
| RNF-002 | Rendimiento | Operaciones comunes < 30s; pantallas principales (login, panel, historial) < 10s. |
| RNF-003 | Seguridad | Bloqueo de cuenta al 5.º intento fallido de inicio de sesión, por al menos 15 minutos. |
| RNF-004 | Seguridad / Usabilidad | Cierre de sesión automático a los 15 minutos de inactividad, con aviso 1 minuto antes. |
| RNF-005 | Seguridad | 100% de las contraseñas cumplen la política (8–20 caracteres) en todos los formularios de registro. |
| RNF-006 | Seguridad | 100% de las rutas administrativas críticas exigen segundo factor de autenticación. |
| RNF-007 | Usabilidad | 100% de los mensajes de error mostrados al usuario final son comprensibles, sin exponer detalles técnicos. |
| RNF-008 | Disponibilidad | Disponibilidad mensual ≥ 99%, con registro automático de incidentes. |

Adicionalmente, se define como objetivo transversal: todo RF debe tener al menos un caso de prueba asociado y su criterio de aceptación validado antes de marcarse como "Hecho" en el tablero Kanban (ver hoja HU del checklist).

# 3. Organización y responsabilidades

Los siguientes roles de calidad son independientes de los roles funcionales del sistema (Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador, Súper Administrador) y deben asignarse dentro del equipo de trabajo. Los nombres de las personas responsables se dejan en blanco para que el equipo los complete.

| Rol de calidad | Responsable | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | (a asignar) | Aprobar criterios de aceptación, priorizar el backlog de HU, aceptar o rechazar entregas en UAT. |
| Scrum Master / Líder de proyecto | (a asignar) | Facilitar las ceremonias SCRUM, dar seguimiento al tablero Kanban de HU, escalar bloqueos. |
| QA Lead | (a asignar) | Diseñar la estrategia de pruebas, mantener los casos de prueba (CP-xxx), aprobar el paso a producción. |
| Tester / Analista de pruebas | (a asignar) | Ejecutar casos de prueba funcionales, de regresión y de aceptación; reportar defectos. |
| Desarrollador backend | (a asignar) | Implementar RF/RN, corregir defectos, escribir pruebas unitarias e integrar validaciones faltantes. |
| Desarrollador frontend | (a asignar) | Implementar las pantallas según CU y mockups, validar formularios según las reglas de negocio. |
| Administrador de base de datos | (a asignar) | Mantener el diccionario de datos actualizado, revisar tipos de dato, triggers y restricciones (UNIQUE, FK). |
| Responsable de seguridad | (a asignar) | Verificar el cumplimiento de RNF-003, RNF-005 y RNF-006, y las reglas de acceso por rol de cada módulo. |

# 4. Estándares, normas y convenciones

## 4.1 Convenciones de documentación

• Todo RF debe seguir la plantilla ya establecida (ID, Actor, Descripción, Entradas, Flujo principal, Flujos alternativos, Postcondiciones, Reglas de negocio, Criterios de aceptación, Casos de prueba).

• Todo RF debe tener su Caso de Uso Extendido (CU) y su Historia de Usuario (HU) correspondientes, con el mismo número de módulo y consecutivo (por ejemplo, RF-M3.6 ↔ CU-M3.6 ↔ HU-M3.6).

• Todo cambio de alcance, nombre de módulo o rol debe reflejarse en los cuatro documentos (RF/RNF, CU, HU, Checklist) en la misma iteración, para evitar que vuelvan a desalinearse como ocurrió con "Productos"/"Repuestos" y "Órdenes de Servicio"/"Historial".

## 4.2 Convenciones de código y base de datos

• Nombres de columnas y tablas en español, sin abreviar y sin errores de tipeo (se detectaron previamente los errores "descripcion_prodlema" en vez de "problema", y un espacio final en el valor del rol "Recepcionista "; deben corregirse y evitarse hacia adelante).

• Los campos que representan cantidades numéricas (cantidad, cantidad_ingresada) deben tiparse como INT, no como VARCHAR, como ya se identificó en el diccionario de datos y en el SQL real.

• Los mensajes de error mostrados al usuario no deben exponer directamente error.message del backend (ver RNF-007); deben mapearse a mensajes controlados.

## 4.3 Normas de referencia

• ISO/IEC 25010:2011 — modelo de calidad de producto (rendimiento, fiabilidad, usabilidad, seguridad).

• ISO/IEC 27001:2022 — control de acceso e inactividad de sesión.

• NIST SP 800-63B — políticas de autenticación y contraseñas.

• IEEE 730-2014 y IEEE 830 — estructura de este plan y del documento de RF, respectivamente.

# 5. Estrategia de pruebas

## 5.1 Niveles de prueba

| Nivel | Objetivo | Responsable | Cuándo se ejecuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validar funciones y controladores de forma aislada (ej. validaciones de un RF). | Desarrollador | En cada commit / pull request. |
| Pruebas de integración | Validar la comunicación entre controlador, modelo y base de datos (incluye triggers). | Desarrollador / QA | Al cerrar cada HU. |
| Pruebas funcionales / de sistema | Validar cada RF completo contra sus criterios de aceptación (CA-xxx) y casos de prueba (CP-xxx). | Tester | Al final de cada sprint. |
| Pruebas de aceptación (UAT) | Validar cada Caso de Uso desde la perspectiva del usuario final (Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador, Súper Administrador). | Product Owner + usuarios clave | Antes de cada liberación a producción. |
| Pruebas de regresión | Confirmar que una corrección no rompe funcionalidad ya validada. | Tester | Antes de cada liberación. |
| Pruebas de seguridad | Verificar RNF-003, RNF-005, RNF-006 y el control de acceso por rol de cada endpoint. | Responsable de seguridad | Antes de cada liberación y ante cualquier cambio de roles/permisos. |
| Pruebas de rendimiento | Verificar los tiempos de respuesta definidos en RNF-002. | QA Lead | Antes de la primera liberación y ante cambios grandes de carga de datos. |

## 5.2 Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada a pruebas de un RF:

• El RF, su CU y su HU están documentados y con Completo = Sí en el checklist.

• El desarrollo de la HU está en estado "Testeando" en el tablero Kanban.

Criterios de salida (para marcar la HU como "Hecho"):

• Todos los criterios de aceptación (CA) del RF pasan.

• Todos los casos de prueba (CP) asociados pasan, incluidos los de rol/permiso cuando aplique.

• No quedan defectos abiertos de severidad Crítica o Alta asociados a esa HU.

## 5.3 Cobertura de pruebas

La cobertura de este plan corresponde a los casos de prueba ya referenciados en los documentos de RF y CU (aproximadamente CP-001 a CP-146, más los casos de RNF). Cada nuevo RF que se agregue debe traer sus propios casos de prueba numerados en la misma serie, y actualizar el checklist.

## 5.4 Ambientes de prueba

| Ambiente | Propósito | Datos |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (local) | Pruebas unitarias y de integración durante el desarrollo. | Datos de prueba ficticios, generados por el desarrollador. |
| QA / Staging | Pruebas funcionales, de regresión, de seguridad y UAT. | Copia anonimizada o ficticia de datos representativos de cada módulo y rol. |
| Producción | Uso real del sistema por clientes, técnicos y personal de RocketService. | Datos reales. No se ejecutan pruebas aquí, salvo monitoreo post-liberación. |

# 6. Gestión de defectos

## 6.1 Clasificación de severidad

| Severidad | Definición | Ejemplo real ya detectado en el proyecto | Tiempo objetivo de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Impide el uso del sistema, causa pérdida de datos o expone una falla de seguridad grave. | Falta de segundo factor de autenticación en rutas administrativas (RNF-006); RoleModelo.delete permite eliminar cualquier rol, incluido uno en uso. | Inmediato (mismo día). |
| Alta | Una funcionalidad principal no cumple su RF o su regla de negocio. | Rutas con control de rol incorrecto (técnico/cliente pudiendo listar todos los usuarios); ausencia de RF-M1.3 Recuperar contraseña. | 1 a 2 días hábiles. |
| Media | Una funcionalidad secundaria falla o falta una validación no crítica. | Falta de validación de cantidad negativa o de nombre/placa duplicados a nivel de aplicación (la base de datos ya los restringe). | Dentro del sprint actual. |
| Baja | Defecto cosmético, de texto o de una función de bajo uso. | Placeholder de búsqueda con texto copiado de otra pantalla ("Buscar por número de identidad" en el módulo de Repuestos). | Puede programarse para un sprint posterior. |

## 6.2 Ciclo de vida de un defecto

Nuevo → En análisis → En corrección → En pruebas → Cerrado (o Reabierto, si la corrección no fue efectiva).

• Nuevo: el tester o cualquier usuario reporta el defecto con pasos para reproducirlo, RF/CU relacionado y evidencia.

• En análisis: el QA Lead confirma la severidad y lo asigna a un desarrollador.

• En corrección: el desarrollador implementa la solución y actualiza la observación del RF si corresponde.

• En pruebas: el tester valida la corrección contra el caso de prueba original.

• Cerrado: el defecto pasa las pruebas y no reaparece en la regresión.

## 6.3 Herramienta sugerida

Se recomienda gestionar los defectos en la misma herramienta de tablero que las HU (columna adicional "Defectos" o un tablero paralelo), o en una herramienta dedicada (Jira, GitHub Issues, Trello) si el equipo ya cuenta con alguna licencia — a definir por el equipo.

# 7. Métricas de calidad

| Métrica | Fórmula / forma de medición | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de casos de prueba | (RF con al menos 1 CP ejecutado ÷ Total de RF) × 100 | 100% antes de cada liberación. |
| Tasa de aprobación de pruebas | (CP aprobados ÷ CP ejecutados) × 100 | ≥ 95% antes de liberar a producción. |
| Densidad de defectos | Defectos encontrados ÷ Número de RF liberados | Tendencia decreciente sprint a sprint. |
| Defectos críticos abiertos | Conteo directo desde el tablero de defectos | 0 antes de cada liberación. |
| Cumplimiento de RNF | (RNF verificados y conformes ÷ 8) × 100 | 100% antes de la primera liberación general. |
| Tiempo medio de corrección | Promedio de tiempo entre "Nuevo" y "Cerrado" por severidad | Dentro del tiempo objetivo definido en 6.1. |

# 8. Revisiones y auditorías

Este plan se apoya en la planeación de 9 sprints ya estimada en el documento de Épicas e Historias de Usuario. Se proponen los siguientes puntos de control:

• Revisión de documentación (RF/CU/HU/Checklist): al cierre de cada sprint, antes de iniciar el siguiente.

• Revisión de código (code review): en cada pull request, por al menos un desarrollador distinto al autor.

• Auditoría de seguridad y roles: al finalizar el Sprint 1 (Usuarios) y antes de cada liberación, dado que los permisos por rol han cambiado varias veces durante la documentación.

• Auditoría de base de datos: al finalizar el Sprint 6 (Entrada de Repuestos), revisando tipos de dato, triggers de stock y restricciones UNIQUE.

• UAT general: antes de la primera liberación a producción, con participación de al menos un usuario por rol (Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador, Súper Administrador).

# 9. Gestión de configuración de software (SCM)

• Control de versiones: se recomienda una rama principal estable (main/producción) y una rama de desarrollo (develop), con ramas de feature por HU (por ejemplo, feature/HU-M3.6).

• Cada commit relevante debe referenciar el ID de la HU o del defecto que atiende.

• Los documentos de RF, RNF, CU, HU y el checklist deben versionarse junto con el código (o en un repositorio de documentación compartido), incrementando la versión cada vez que cambie el alcance.

• Herramienta de control de versiones, CI/CD y ambientes de despliegue: a confirmar con el equipo (no se identificó configuración de CI/CD en los archivos revisados hasta ahora).

# 10. Gestión de riesgos de calidad

A diferencia de un plan de calidad genérico, esta sección lista riesgos de calidad reales ya detectados durante la documentación de RocketService, para que el equipo los priorice explícitamente.

| Riesgo | Módulo | Impacto | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de segundo factor de autenticación en rutas administrativas. | Usuarios (RNF-006) | Alto — acceso indebido a funciones críticas. | Implementar 2FA antes de la primera liberación general. |
| Eliminación de roles sin validar si están en uso o si son roles base. | Roles | Alto — puede dejar usuarios sin rol válido o eliminar "super admin". | Implementar RN-023/RN-024 antes de habilitar el módulo Roles. |
| Campos de cantidad tipados como VARCHAR en vez de INT. | Repuestos, Entrada de Repuestos | Medio — cálculos de stock dependientes de conversión implícita. | Migrar a tipo INT y revisar los triggers asociados. |
| Falta de trigger que ajuste el stock al editar o eliminar una entrada de repuestos. | Entrada de Repuestos | Medio — inventario puede quedar inflado o desincronizado. | Agregar triggers AFTER UPDATE / AFTER DELETE o bloquear la edición de cantidad. |
| Controles de rol inconsistentes entre listar y consultar detalle en el mismo módulo. | Repuestos, Motocicletas | Medio — confusión de permisos y posible fuga de datos. | Unificar el criterio de acceso por acción y por rol en todas las rutas. |
| Mensajes de error que exponen detalles técnicos internos (error.message). | Transversal | Bajo/Medio — mala experiencia de usuario, posible fuga de información técnica. | Mapear errores a mensajes controlados (RNF-007). |
| Valor de rol con espacio en blanco ("Recepcionista ") en la base de datos. | Roles / Usuarios | Bajo — puede romper comparaciones de texto exactas en el código. | Limpiar el dato y validar que el registro de roles no permita espacios extra. |

# 11. Capacitación

• Todo integrante nuevo del equipo debe leer, como mínimo, el documento de RF/RNF y este Plan de Calidad antes de tomar una HU.

• El Responsable de seguridad debe validar que cada nuevo desarrollador entienda la matriz de roles (Cliente, Técnico, Recepcionista, Administrador, Súper Administrador) antes de tocar código de autenticación o permisos.

• Se recomienda una sesión breve de alineación al inicio de cada sprint, repasando las HU y los riesgos de calidad relacionados con ese módulo.

# 12. Aprobación del plan

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |  |
| QA Lead |  |  |  |
| Líder de proyecto |  |  |  |